사물인터넷

Project 2  수행 계획서

주제를 정하고, 서베이 논문과 구현체가 공개된 논문을 한 편씩 골라 적습니다. 팀장이 대표로 한 부를 제출합니다.

1.  기본 정보

| 분반 | 오후반 | 조 | 1조 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제출일 | 2026.10.27. | 발표 순번 | 14주 5번 |

2.  팀원

| 구분 | 학번 | 이름 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 비공개 | 김가은 |
| 팀원 | 비공개 | 서진정 |
| 팀원 | 비공개 | 장은성 |

3.  선정 주제

| 선정 주제 | 경량화 (초소형 IoT 센서 기반 행동 인식 모델의 양자화 효율 분석) |
| --- | --- |

4.  선정한 서베이 논문

IF 가 높은 서베이 · 리뷰 논문 한 편 (2024년 이후 출판)

| 논문 제목 | A Review of TinyML for Human Activity Recognition on Edge Devices |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 저널명 | Machine Learning and Knowledge Extraction (MAKE) | 출판 연도 | 2026 |
| IF | 8.4 (2025) | Quartile | Q1 |
| 논문 URL | https://doi.org/10.3390/make8090271 |  |  |

5.  선정한 구현체 논문

구현체가 GitHub 등에 공개된 논문 한 편 (2024년 이후 출판)

| 논문 제목 | Edge efficient human activity recognition using a quantized patch based transformer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 게재처 | Scientific Reports, Vol. 16, Article 33293 | 출판 연도 | 2026 |
| IF / 등급 | 4.9 (2025) · Q1 | 논문 URL | https://doi.org/10.1038/s41598-026-62744-4 |
| GitHub 주소 | https://github.com/AASIFRASHIDKHANDAY/PATCH-BASED-TRANSFORMER-WITH-QUANTIZATION |  |  |

6.  수행 계획

| 목표 수준 | ■ 문제 분석과 발표까지 ■ 구현체 구동까지 ■ 기법 적용과 확장까지 |
| --- | --- |
| 수행 계획 | 1주차 - 서베이 논문 및 경량화 기법 조사 IoT 센서 기반 행동 인식(HAR) 연구 흐름과 경량화 필요성 조사 양자화, 가지치기, 지식 증류 등 주요 경량화 기법 정리 서베이 논문을 통해 압축 지표와 실제 추론 성능 평가 방식 파악 · 김가은: 서베이 논문 정독, HAR 경량화 연구 흐름 정리 · 서진정: 양자화·가지치기·지식 증류 기법 조사, 구현체 저장소 실행 여부 확인 · 장은성: WISDM·PAMAP2 데이터셋과 효율 평가 지표 조사 2주차 - 양자화 Transformer HAR 논문 분석 패치 기반 Transformer 구조와 TFLite 양자화 방식(FP32·FP16·INT8 동적·INT8 전체 정수) 분석 논문의 정확도·모델 크기·추론 지연시간 결과 정리 지연시간 개선 원인, 압축률 산정 기준, 데이터 분할 방식 등 한계 분석 발표 자료 구성 · 김가은: 논문 문제 정의와 한계 분석, 발표 자료 구성 · 서진정: 패치 기반 Transformer 구조와 TFLite 양자화 방식 분석 · 장은성: 논문 결과표 정리, 확장 실험 측정 항목 설계 3주차 - 구현체 구동 공식 GitHub 코드와 WISDM·PAMAP2 데이터셋으로 Mac·Windows 실행 환경 구축 기준 모델과 TFLite 양자화 모델 4종 재현 원 논문 대비 정확도, 모델 크기, 추론 속도 비교 · 김가은: 재현 결과와 원 논문 결과 비교 분석 · 서진정: Mac 실행 환경 구축, 기준 모델과 양자화 모델 4종 재현 · 장은성: Windows 실행 환경 구축과 재현, 측정 스크립트 준비 4주차 - 기법 적용 및 확장 Keras·TFLite FP32·양자화 모델을 단계별로 측정해 런타임 효과와 양자화 효과 분리 Mac(ARM)과 Windows(x86)에서 양자화 방식별 추론 속도·메모리·정확도 비교 결과 분석 및 최종 정리 · 김가은: 결과 해석, 최종 발표 자료와 보고서 정리 · 서진정: Mac 측정, GitHub 포트폴리오(README·실행 방법) 정리 · 장은성: Windows 측정, 결과 표와 그래프 작성 |